| ỦY BAN NHÂN DÂN - TỈNH HÀ TĨNH Số: /QĐ-UBND | - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh tiến độ lập Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh tại thị xã Kỳ Anh, tỷ lệ 1/2.000 
theo Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 08/10/2024 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý kiến trúc, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự toán khảo sát địa hình, lập Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh tại thị xã Kỳ Anh, tỷ lệ 1/2.000;

Theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 3443/SXD-QHKT9 ngày 23/10/2024 (kèm theo Tờ trình số 222/TTr-KKT ngày 17/10/2024 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh); trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Thành viên UBND tỉnh qua Phiếu biểu quyết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tiến độ lập đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh tại thị xã Kỳ Anh, tỷ lệ 1/2.000 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 19/3/2024, với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh khoản 6 Điều 1 Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh:

“6. Tiến độ lập Đồ án quy hoạch: hoàn thành Đồ án quy hoạch trước ngày 01/08/2025.”

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh.

Điều 2. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (cơ quan tổ chức lập quy hoạch), Sở Xây dựng (cơ quan thẩm định, tham mưu) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất tại các Tờ trình và Văn bản nêu trên, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giao trách nhiệm tổ chức thực hiện:

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tập trung tổ chức lập Đồ án quy hoạch theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo tiến độ quy định.

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc, hướng dẫn Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo đúng quy định; kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các PCVP UBND tỉnh; - Trung tâm CB-TH tỉnh; - Lưu: VT, KT1. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Báu Hà |
| --- | --- |